合同编号：软件技术-202604-001号

【西域数智化投标管理平台建设项目】

# 软件产品许可及技术服务合同

【西域智慧供应链（上海）股份公司】

（软件及服务接受方）

【上海泊冉软件有限公司】

（软件及服务提供方）

二〇二六年四月二十日

中国·上海·浦东

软件及服务接受方：西域智慧供应链（上海）股份公司（以下简称“甲方”）

联系地址：中国(上海)自由贸易试验区中科路1819号15F

法人代表： 叶永清                  职务：董事长

联系人： 韩辉

电子邮件： hugo_han@ehsy.com

# 软件及服务提供方： 上海泊冉软件有限公司 （以下简称“乙方”）

联系地址： 上海市宝山区上大路668号1幢5层A区1560室

法人代表： 吴远朝                  职务：  法人

联系人： 吴远朝

联系电话： 17721038166

电子邮件： wyz@iboran.com

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、诚实守信的原则下，就乙方向甲方提供【西域数智化投标管理平台建设项目】（以下简称“本项目”或“项目”）的软件产品许可及技术服务的相关事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同，以期共同遵守。

# 第一条 定义

1、【软件产品】：指乙方享有完全、自主知识产权的【  】软件（知识产权证明文件见附件一）。

2、【软件产品许可授权】：指乙方授予甲方及甲方关联方对本合同所涉软件产品的永久使用权。

3、【项目交付】：指乙方应向甲方交付符合合同约定的、基于乙方软件产品且能够实现甲方全部功能需求的相关系统及附件四中列明的项目文档，系统经甲方最终验收合格且双方签署验收文件，方为项目交付。

4、【实施服务】：指乙方所提供的、基于乙方的软件产品结合甲方的经营发展状况，实现甲方功能需求，将软件产品应用于甲方管理过程中的专业服务；包括但不限于需求调研、需求适配、蓝图设计、功能开发、系统配置、接口联调、逻辑配置、系统UAT测试、培训、上线支持、运维服务及具体实施等，服务具体内容及要求以附件四约定内容执行。

5、【培训】：指乙方基于甲方公司管理层、使用人员、开发人员、系统维护人员等不同岗位的实际需求制定合理且行之有效的培训计划、开展培训及提供培训手册等以达到甲方相关人员充分掌握系统管理、使用、开发的目的。

6【《工作任务说明书》】（简称“SOW”）：甲乙双方为本合同之目的共同制定的、与项目实施相关的工作任务说明文件（本合同附件二），为本合同之重要组成部分。

7、【小版本的升级】：指版本号为在n.X.X范围内的n.X.X产品升级(n为大版本序号：如1、2、3等数字，x为一级和二级小版本序号：如1、2、3等数字)。

8、【大版本的升级】：指由n. X升级到(n+1). X的产品升级(n为大版本序号：如1、2、3等数字，x为一级和二级小版本序号：如1、2、3等数字)。

9、【用户许可证】：指在合同约定的范围内可以使用乙方软件产品的用户账号数量

第二条 软件产品许可授权

## 1、乙方软件产品及许可授权范围：

授权软件产品：【   】

授权范围：甲方根据与乙方约定的、已被授权使用乙方【】系统的【】模块（不限制用户许可）及【】模块用户许可证数量使用乙方软件产品。如甲方需要增加用户许可证数量的，与乙方协商一致后，按合同清单内确定的单价另行签订补充协议。

- 本合同软件产品许可授权，仅使甲方及甲方关联方获得乙方软件产品的不可转让的、非独占的永久使用权利，并不因此而改变该软件产品的知识产权归属。

- 本项目配置实施阶段、安装调试阶段、系统测试阶段所有工作完成满足约定功能需求的软件系统经测试上线，且该三阶段所有文档资料（以附件四4.4条文档清单为准）经甲方确认且甲乙双方共同签发之日为乙方授予甲方及甲方关联方本合同软件产品的许可使用权之日，甲方拥有系统的永久使用权。

- 乙方软件产品的升级：如遇软件版本升级，乙方应在30日内通知甲方，并说明升级内容及影响范围，甲方有权根据自身需求决定是否进行升级，乙方在运维期内免费为甲方提供乙方软件产品版本的升级。

- 乙方向甲方提供的乙方软件产品的升级，均应确保升级之后原有系统功能的正常运行。

# 第三条 服务内容及要求

1、在本合同项下的服务内容及要求以附件四的需求任务书为准。

2、与本项目相关的项目实施范围、交付物、项目实施计划、项目组织与职责分工、项目验收、运维服务等，以SOW为准；乙方应按照本合同约定进行项目的实施，并向甲方交付符合本合同约定的相应成果。

3、乙方应严格按照SOW中的项目实施计划，在约定周期内完成相应阶段的全部工作内容。项目实施计划中任何一个阶段或时间节点的工作内容的迟延完成，均视为乙方对本合同约定的重大违反。甲乙双方对整体项目实施计划的变更，须由双方以书面形式加盖公章作出。

4、乙方项目实施团队要求：本项目的实施，由乙方项目经理负责领导整个项目实施团队，该项目实施团队应至少包括不同项目角色（项目经理、开发工程师、测试工程师、实施工程师）的4位成员。乙方承诺，为保证项目实施的连续性、稳定性，除甲方提出更换要求或乙方前述人员离职外，前述所有人员在项目实施期间将不会发生变更；如因乙方前述人员离职导致人员变更的，乙方更换人员需经甲方审查通过，变更人员须现场完成交接，否则视为违反承诺。前述所有人员的姓名、联系方式等以SOW中的约定为准。

5、需求变更管理：本项目实施过程中，如甲方就项目功能需求提出变更或新增的，乙方应在收到甲方变更或新增通知之日起5日内，就甲方新的需求作出答复并提交相应的交付规范，双方可就前述变更或新增签署书面补充协议。

6、乙方应就软件产品及最终上线的软件系统为甲方提供约定的用户许可证数量并开通相应的权限。

# 第四条 合同价款及支付

1、本合同总价款为人民币【350,000】元(大写：【叁拾伍万】圆整)；其中：

（1）软件产品授权许可费用：人民币【90,000】元(大写：【玖万】圆整)；

（2）实施服务费用：人民币【180,000】元(大写：【拾捌万】圆整)；

（3）集成服务费：人民币【80,000】元(大写：【捌万】圆整)；

（4）首年运维费：人民币【0】元(大写：【零】圆整)；

上述价款均为含税价；乙方应根据税收相关法律法规的规定，在甲方付款前向甲方开具合法的增值税专用发票，发票税率为软件产品费用【13】%，实施服务费用【6】%。

双方关于本合同价款的其他约定见本合同附件三中的《报价单》。

- 本合同总价款为固定价，是本合同项下甲方需向乙方支付的所有款项，包括但不限于软件许可、软件实施服务、定制开发服务、办公费、交通费、人员费、餐旅费、文件费、税费、属于SOW约定范畴内的定制开发费用等。

- 本项目实施过程中或完成后，甲方就财务软件管理系统提出功能需求增加的，乙方按照本合同附件三中的《报价单》约定的实际人天价格核算收取服务费用。

- 合同金额支付方式：（2）/（3）

（1）现金；

（2）90日银行承兑汇票；

（3）120日供应链金融,即在本合同约定的付款期限内，甲方向乙方开出一张相应金额的120个自然日的电子债权凭证进行付款。

## 4、甲方按照如下节点向乙方支付本合同价款：

（1）自本合同生效之日起【7】日内，乙方人员配置到位（配置要求以附件四4.6条约定为准）且经甲方审查通过，乙方出具的整体工作计划及人员分工经甲方书面确认后，乙方向甲方开具相应金额且税率为（6%）的服务增值税专用发票，甲方收到发票后【15】日内向乙方支付本合同总价款的【10】%，即人民币【35,000】元(大写：【叁万伍仟】圆整)(支付方式为90日银行承兑汇票）；

（2）本项目需求适配阶段所有文档资料（以附件四4.4条文档清单为准）经甲方确认且由甲乙双方共同签发后，乙方向甲方开具相应金额且税率为（6%）的服务增值税专用发票，甲方收到发票后的【15】日内向乙方支付本合同总价款的【10】%，即人民币【35,000】元(大写：【叁万伍仟】圆整)(支付方式为120日供应链金融）；

（3）本项目方案设计阶段所有文档资料（以附件四4.4条文档清单为准）经甲方确认且由甲乙双方共同签发后，乙方向甲方开具相应金额且税率为（6%）的服务增值税专用发票，甲方收到发票后的【15】日内向乙方支付本合同总价款的【10】%，即人民币【35,000】元(大写：【叁万伍仟】圆整)(支付方式为120日供应链金融）；

（4）本项目配置实施阶段、安装调试阶段、系统测试阶段所有工作完成满足约定功能需求的软件系统经测试上线，且该三阶段所有文档资料（以附件四4.4条文档清单为准）经甲方确认且甲乙双方共同签发后，乙方向甲方开具相应金额的增值税专用发票，甲方收到发票后的【15】日内向乙方支付本合同总价款的【40】%，即人民币【140,000】元(大写：【拾肆万】圆整)(支付方式为120日供应链金融）；

（5）本项目培训推广阶段、上线试运行阶段、总体验收阶段所有工作完成满足约定功能需求的软件系统试运行【6】个月，且该三阶段所有文档资料（以附件四4.4条文档清单为准）经甲方确认且在甲乙双方共同签发后，乙方向甲方开具相应金额的增值税专用发票，甲方收到发票后的【15】日内向乙方支付本合同总价款的【25】%，即人民币【87,500】元(大写：【捌万柒仟伍佰】圆整)(支付方式为120日供应链金融）；

（6）本项目验收合格一年期满后，乙方向甲方开具相应金额的增值税专用发票，甲方收到发票后【15】日内向乙方支付本合同总价款的5%，即人民币【17，500】元(大写：【壹万柒仟伍佰】圆整)(支付方式为120日供应链金融）。

## 5、就本合同款项的支付，甲乙双方特明确如下约定：

（1）乙方在甲方支付本合同任何一笔款项前存在违反本合同约定行为的，甲方有权暂停支付该笔款项及后续款项，直至双方就乙方违约行为达成一致解决意见；

（2）本合同软件产品的许可使用权未按本合同约定正式授予甲方及甲方关联方的，或因合同解除、终止等原因导致甲方未正式投入使用本合同项下软件产品的，乙方应退还甲方已支付的软件产品授权许可费用；

（3）为避免疑义，双方一致确认，本合同每一节点的付款比例及金额不等同于甲方就乙方已完成的工作任务应支付给乙方的对价；双方就本合同发生争议时，如涉及确定乙方已完成工作任务的对价，则以双方已共同签发了阶段性确认文件的部分为乙方已完成工作内容确定；

（4）本合同附件三中确定的乙方每项工作任务所需的人天数量，为乙方完成该项工作任务所需的全部人天数量，乙方无权以实际耗用的人天数量超出附件三约定为由主张增加合同价款，或以此提出任何主张或作为任何主张的依据；

## 6、甲方开票信息为：

开票名称：西域智慧供应链（上海）股份公司

统一社会信用代码：91310000734574775Q

地址：中国（上海）自由贸易试验区中科路1819号16层（名义楼层，实际楼层第13层）

电话：021-68828866

开户行：招商银行股份有限公司上海市张江支行

账号：121904862910806

## 7、乙方收款账户为：

户名:上海泊冉软件有限公司

开户行:   中国农业银行上海西站支行

账号：03379100040012313

# 第五条 验收及运维

1、本项目验收，以附件四第7条载明的验收准则为标准。

2、本项目实施过程中需要进行确认或签发的《西域数智化投标管理平台建设项目配套需求适配确认书》、《西域数智化投标管理平台建设项目业务落地解决方案》、《西域数智化投标管理平台建设项目上线试运行报告》、《西域数智化投标管理平台建设项目总体验收报告》等重要文件，须由甲乙双方以书面形式加盖公章；其他文档（包括但不限于项目管理文档、开发管理文档、测试&培训文档等）或事项由双方指定人员（即双方项目经理）以指定方式（电子邮件）进行确认。

3、甲方有权对不符合本合同约定的乙方实施工作之相关文件不予确认，乙方应根据甲方的说明和要求尽快协商沟通并进行相应的整改直至满足合同约定。

4、乙方为甲方提供自本项目验收合格之日起为期一年的免费运维服务；免费运维服务期满后，双方另行协商签订运维服务协议，运维费用收取标准为【30,000】元/年。

## 5、乙方提供运维服务的工作时间约定：

（1）日常运维服务（Helpdesk）：周一到周五，8:30—18:30，法定节假日除外；

（2）紧急技术支持（7x24）：周一到周日，0:00—24:00。除400热线以外，乙方提供指定客服人员【姓名： ，邮箱： ，电话：】作为服务事项对接窗口。如指定客服人员离职，乙方须提前30天通知甲方，并提前指定好交接人员并做好相关工作交接。

（3）乙方需在接到甲方需求时30分钟内响应。

## 6、乙方提供的运维服务涵盖以下内容：

（1）对于软件在运行中发现的技术故障予以修复；

（2）提供技术援助，维护系统处于可操作状态，保证日常操作正常运行；

（3）提供预防性定期检查服务，保证系统处于工作和可操作状态；

（4）提供缺陷修复的补丁程序，并且确保原有系统功能正常运行；

（5）对系统的使用中产生的业务问题和技术问题提供咨询；

（6）提供对于突发事件的应急响应服务。

## 6、乙方提供应急响应服务的响应时效及问题解决承诺

因系统故障导致甲方无法正常使用系统进行业务处理的，甲方可向乙方发出应急响应服务请求，乙方应在收到甲方请求后的30分钟内组织技术人员通过远程方式进行问题排查，并在确认问题后的2小时内通过远程方式进行故障修复，恢复系统正常使用。如远程方式无法解决问题的，乙方应安排技术人员利用可获得的最快交通方式到达甲方现场进行故障修复，直至恢复系统正常使用。

7、免费运维服务期满后，双方未另行签订运维服务协议的，乙方仍免费为甲方提供软件产品的小版本的升级服务。

# 第六条 知识产权

1、本合同软件产品之著作权属于乙方所有，该权利不因乙方根据本合同向甲方及甲方关联方授予许可使用权利而改变。

2、乙方承诺：乙方对本合同软件产品独立享有合法、完全、无瑕疵的权利，乙方保证不会因本合同而导致甲方受到任何与本合同软件产品知识产权相关的索赔、追诉、权利主张。如甲方遭遇前述情形的，乙方应负责处理，并承担由此产生的全部责任。

3、乙方违反本合同中关于其知识产权的承诺或约定的造成甲方损失的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的本合同价款并向甲方支付相当于合同总金额30%的违约金；上述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方实际遭受的损失。

4、乙方承诺：甲方完全拥有在使用本合同软件系统时自身提供的业务资料和输入系统的数据等的所有权，系统二次开发部分的知识产权归甲方所有；除相关法律法规的强制性要求外，未经甲方书面同意，乙方不得使用或向任何第三方提供甲方的运营资料和系统数据等，不得侵犯甲方的合法权益，否则，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的实际损失。

5、本条其他未列明事项以附件四约定为准。

# 第七条 合同变更、解除与终止

1、本合同生效后，任何一方不得单方变更、解除本合同，但本合同另有约定或法律法规另有明确规定的除外。

2、本合同存续期间对本合同的任何变更，须经甲乙双方共同协商，以书面形式作出补充协议。

## 3、甲乙双方经友好协商一致，可解除本合同。

4、甲乙双方任何一方发生以下情形之一时，经书面通知另一方可终止本合同：

（1）一方因不可抗力事件不能履行或不能按约定条件履行本合同持续达30天以上的；

（2）一方因无偿付能力而进入破产、清算、解散或其他类似程序的。

5、甲乙双方根据本条第3款、第4款解除或终止本合同的，本合同尚未履行的部分，终止履行；已经履行的部分，双方应在解除或终止时根据履行情况、合同性质及双方责任，协商确定如何结算或承担责任。

# 第八条 违约责任

1、甲方未按本合同约定向乙方支付合同款项的，乙方有权要求甲方按应付未付金额的每日万分之五支付违约金。

2、乙方未按本合同约定完成项目实施计划的，甲方有权选择以下方式之一要求乙方承担违约责任：

（1）要求乙方按本合同总价款的每日万分之五向甲方支付违约金，直至乙方完成工作内容；

（2）甲方有权解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的合同价款并向甲方支付本合同总价款的20%作为违约金；

（3）要求乙方按本合同总价款的每日万分之五向甲方支付违约金，并有权根据乙方后续工作内容的完成进度单方决定是否执行本款第（2）项措施。

3、乙方违反本合同第三条第4款承诺的，应按照实施服务费用的5%向甲方支付违约金。

4、除本合同另有约定外，乙方在本合同履行过程中发生其他违反本合同约定的行为的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的本合同价款并向甲方支付本合同总价款的20%作为违约金。

5、双方在履行本合同过程中，任何一方违反本合同任何约定之行为，均为违约。违约方应根据本合同约定或法律规定向守约方承担违约责任；如本合同违约金不足以弥补守约方因违约行为遭受的全部损失的，违约方应就守约方的全部损失承担赔偿责任；守约方的全部损失包括但不限于为履行本合同支付的款项或费用、为主张本合同项下的权利所支付的费用（包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费、公证费等）等。

# 第九条 不可抗力

1、不可抗力是指双方在签署本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、台风、水灾、火灾等自然灾害，以及对整个社会普遍发生影响的法律环境变更、政府行为、战争、瘟疫等。

2、任何一方因不可抗力事件不能履行或不能按约定条件履行本合同时，应立即以书面形式通知对方，并在不可抗力发生后的10日内向对方提供不可抗力详情及本合同不能履行、部分不能履行或需要延期履行理由的有效证明文件。

3、受不可抗力事件影响的一方应迅速采取合理措施，将因不可抗力事件给各方带来的损失降到最低；如因其未能尽合理努力而导致对方因不可抗力遭受的损失扩大的，则遭受不可抗力的一方应就扩大的损失向对方承担赔偿责任。

# 第十条 保密

1、保密信息是指：提供方（包括提供方的关联方）向接受方披露的任何有关发明、发明专利说明书、工序、系统、方法、公式、装置、专利、专利申请、商标、知识产权、工具、物料、产品信息、模式、汇编、程序、技术、序列、设计、研究或开发活动和方案、规格、计算机程序、生产成本、价格或其他财务数据、销量、推广方法、营销方案、客户或人员的等级、名单、供应商名单、业务方案、商机或财务报表等的非公开信息。无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的书面资料、录音资料、录像资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

2、接受方承担保密义务的范围不包括：（1）接受方在收到保密信息之前已合法知悉的信息且该信息不受保密义务约束；（2）非因接受方违约而成为公众信息的信息；（3）接受方没有利用任何保密信息而合法独立开发或通过信息数据分析而获知的信息。

3、甲乙双方保证保密信息仅可在本方从事本项目的负责人、雇员和专业顾问范围内（合称为“接受方相关人士”）知悉。为避免疑义，前述“接受方相关人士”应仅限于为本合同之目的而有必要知晓保密信息的范围。除非接受方相关人士与信息提供方直接签署保密协议或类似书面协议，信息接受方应当对本合同项下接受方相关人士违反本合同保密义务的行为承担责任。

4、本合同项下保密义务将于以下事项发生的日期当天终止：任何的保密信息成为公开信息，且并不是由于接受方违反本合同任何条款而导致。

5、任何一方违反本合同的保密约定，应当立即停止违约行为，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响；同时，违约方应向守约方支付违约金，违约金金额相当于主合同金额30%；上述违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿守约方实际遭受的损失。

6、本合同终止或保密信息提供方提出要求时，保密信息接受方应立即将所有保密信息及接受方所作之保密信息复印件交还提供方，或者予以销毁且有关销毁凭证应同时送交提供方。

经提供方特别书面授权，对于未返还、销毁或不能返还、销毁的保密信息，接受方承诺：（1）须将保密信息严格保密，且必须保存在接触受限的地方，并不得直接或间接导致、准许或容许向任何第三方披露、公布、转移、挪用或泄露保密信息；（2）任何时候提供方提出要求时，应迅速向提供方提交所有由提供方提供的包含保密信息的书面文件或其他实物。

信息接受方及接受方相关人士根据法律法规、专业守则需保留一份保密信息副本的，保留保密信息副本的行为应提前书面通知信息提供方。

# 第十一条 禁止商业贿赂

1、乙方清楚并愿意严格遵守国家反商业贿赂的法律规定，乙方清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。乙方或乙方经办人或本合同约定的其他乙方相关人员不得向甲方人员索要、收受、提供、给予本合同约定外的任何利益，包括但不限于回扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等任何形式的受益行为。针对甲方人员主动要求的任何形式的不当利益，乙方应予以拒绝，并应立即向甲方通报以及提供相关证据。

2、在本合同期限内，乙方不得以任何形式引诱、招揽甲方人员为乙方或乙方关联方工作，不得向甲方人员及其亲属提供贷款或债务担保或其他利益。

3、乙方或乙方关联方及其各自相关人员违反本条约定的，一经发现，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方向甲方支付人民币相当于主合同金额30%违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4、甲方人员或乙方、乙方人员、乙方关联方及其人员等构成犯罪的，甲方有权移交公安机关进行处理。

# 第十二条 适用法律及争议解决

1、本合同之签署、成立、生效、履行等各方面均适用中华人民共和国现行及未来有效的法律管辖并依之解释。

2、双方在本合同履行中或因本合同发生任何争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同约定的双方联系地址及联络人、联系电话，作为双方履行合同、解决争议时接收文件的地址和联系方式；如有变更，应在变更前五个工作日内书面通知对方；在书面通知到达对方前，视为未予变更，所有发送至本合同约定地址的通知自发出之日即视为已有效送达。

4、对于任何通知，如采用面呈交付，在交付时视为送达；如用特快专递或挂号信邮寄，在快递或挂号信送达签收后即视为送达；如用电子邮件，则电子邮件系统显示到达对方服务器时视为送达。

# 第十三条 其他约定

1、本合同中任一条款全部或部分无效的，不影响本合同其他条款的效力，本合同其他条款仍应有效并且对双方有约束力。

2、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议；补充协议经双方签字、盖章后与本合同具有同等法律效力。

3、本合同附件是本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件如与本合同存在约定不一致之处，以本合同约定为准。

4、本合同自甲乙双方签字、盖章后生效。合同文本一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，具有同等法律效力。

<以下无正文>

附件一：软件授权证书

附件二：《西域数智化投标管理平台建设项目-任务工作说明书SOW》

附件三：《西域数智化投标管理平台建设项目合同报价清单.xlsx》

附件四：《西域数智化投标管理平台建设项目需求任务书》

附件五：供应商反行贿准则

附件六：履约保证金

合同签署页

甲方（盖章）： 西域智慧供应链（上海）股份公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

合同附件五：

供应商反行贿准则

本补充协议作为合同附属补充协议，甲乙双方就以下内容达成约定。

甲乙双方就合作过程中的廉洁、公平等事项做如下约定：

1.双方在合作过程中，应自觉遵守中国法律法规，按照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国招标投标法》以及反商业贿赂的其他相关法律规定开展商业交易活动。

2.甲方相关人员若有违反法律法规、商业道德与市场规则的情况，一经核实，甲方将予以严肃处理。包括但不限于以下几种情况：

a.商业礼物：甲方员工收受乙方的财物，包括但不限于礼金、物品、有价证券、提成、回扣或采取其他变相行贿的手段提供不正当利益等。

（如果一定要通过小礼物表达感情，请联系并寄给甲方审计监察经理，由甲方公司内部决定礼品的发放事宜。小礼品仅限于金额小于50元人民币并有生产厂家商标的纪念品。）

b.公费招待：甲方提供或接受娱乐招待（包括演出、体育赛事、夜总会、KTV等）。

（对于符合商业操守的午餐或晚餐，甲方愿意承担属于甲方员工的那部分费用。）

c.利益冲突：乙方在工作场所以外与甲方的代表发展商业关系或其它足以对甲乙双方公平交易与正常商业往来产生不利影响的关系。

3.乙方承诺：不以任何形式贿赂甲方人员、与甲方存在经济往来的人员（含甲方客户或供应商的员工），包括但不限于：

3.1以任何形式向甲方上述人员提供回扣、佣金，或馈赠现金及一切有价或保值物品、有价证券、商业兑换/支付凭证及有收藏价值的文化艺术及其他用品等。但在正常的、双方公司层面的商业会议过程中，交换符合相关商业行为惯例的礼品除外。

3.2未经甲方事先书面同意，不得组织上述人员参加以下活动，包括但不限于旅游、高消费娱乐、以旅游为目的的在景区及休闲场所召开的会议。但相关费用由甲方承担的除外。

3.3利用代理商或关联供应商贿赂上述人员。

3.4相关法律法规明确规定为贿赂的行为。

3.5乙方支持甲方的诚信廉洁建设，若上述人员在日常业务过程中有索贿行为，乙方必须拒绝，并向甲方主管部门实名投诉。若乙方对上述人员的索贿行为不拒绝、不申报、并满足其要求，则该行为视同乙方的贿赂行为，乙方应承担相应责任。

3.6乙方应按照甲方要求主动申报与甲方是否还存在关联关系，不得发生关联交易行为。乙方不得与甲方或其亲属共同成立公司或允许甲方员工及其亲属参股乙方公司，使甲方员工或其亲属从乙方获取不正当利益。

3.7乙方不得向甲方提供不合格、不合规及虚假货品或资料，包括但不限于：

1）将明知不符合物料技术规格书提供给甲方，且事先不告知。

2）乙方向甲方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等应保证真实、准确。

3）乙方应严格遵守向甲方给予的承诺、双方签署的合同、协议及其他相关文件，按时、保质、保量提供货品；合理报价，不商业欺诈，不以次充好，不偷工减料。

4.甲方审计监察部门或其授权人员按照规定对合作过程进行监督。若发生本补充协议第2条和/或第3条所述情形，一经核实，甲方可视违约情形严重程度采取以下一项或数项措施：

a.甲方有权按照以下计算标准对乙方处罚（以较高者为准）：（1）罚金为甲乙双方最后一次交易完成之日前12个月内双方交易金额的10倍；（2）罚金为200万元人民币。

b.立即终止与乙方的合作。

c.情节严重的，按照国家有关法律提交相关部门处理。

双方认可，本款约定的违约责任，是甲乙双方在充分谅解的基础上自愿达成，并应无条件遵守。

5.乙方相关人员若发现甲方相关人员有违反法律法规、商业道德与市场规则的情况及其他舞弊或腐败现象，可通过如下渠道向甲方相关部门进行举报。

甲方受理举报部门：审计监察中心

举报电话：+86（21）3811 3402

举报电邮：audit@ehsy.com

举报信箱：中国（上海）自由贸易试验区中科路1819号16层（名义楼层，实际楼层第13层）

(201203) 审计监察中心（收）

| 甲方：西域智慧供应链（上海）股份公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表人： | 授权代表人： |
| 日期： | 日期： |

附件七

履约保证金

本附件作为《【西域数智化投标管理平台建设项目】软件产品许可及技术服务合同》（以下简称“主合同”）的组成部分，甲乙双方就以下内容达成约定：

1.乙方同意，投标阶段缴纳的投标保证金贰万元自甲乙双方签订合同之日起转为主合同项下的履约保证金，作为乙方完全履行合同义务的保证。

2.若乙方与甲方合作期间出现以下情形，包含且不局限于：

1）违反主合同及附件约定；

2）无法部分或全部履行主合同及合同附件项下的义务；

甲方有权在履约保证金中扣除乙方应向甲方支付的违约金及其他一切损失，履约保证金不足赔偿部分，乙方仍应继续向甲方承担赔偿责任。

3.甲乙双方一致同意，因甲方扣除导致保证金低于【2】万元的，乙方应立即补足履约保证金；乙方未按时足额补足的，每迟延一日，乙方应按迟延补足金额的千分之一向甲方支付违约金。

4.项目整体验收合格一年后，如乙方未出现本附件第2条或其他扣除履约保证金情形的，甲方将在收到乙方的申请后无息原额返还履约保证金。

| 甲方：西域智慧供应链（上海）股份公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表人： | 授权代表人： |
| 日期： | 日期： |