西域MRO数智化投标管理平台SOW

# 1. 使用说明

本矩阵用于将客户需求、功能响应表、SOW 详细版、实施交付和验收口径进行一一对应，建议作为正式 SOW 的附录 使用。

建议用途：

- 作为蓝图阶段需求锁定依据

- 作为开发与测试追踪依据

- 作为 UAT 与最终验收依据

- 作为范围争议时的判定依据

## 2. 与客户需求匹配结论

依据《西域MRO数智化投标管理平台功能响应一览 V1.1》及最新补充要求，本附录已纳入以下关键口径：

- 报表范围按 6 张控制

- 业务侧标讯平台地址为 cebpubservice，按第三方平台 API 方式对接

- 预测信息集成于“市场洞察”中展示

- 项目卡片增加“项目负责人”和“销售负责人”

- 项目负责人支持手工修改，销售负责人同步 CRM 数据

- 组织架构同步来源明确为企业微信

- AI 检查项支持维护和调整

## 3. 口径说明

- 来源需求：来自客户功能响应表的原始功能点

- 建设内容：项目内需交付的能力说明

- 交付方式：标准配置、接口集成、定制开发、报表开发等实现方式

- 主要交付物/落点：系统页面、配置成果、接口文档或报表对象

- 验收口径：客户验收时建议使用的判定标准

- 边界/前提：容易引发争议的限制条件、依赖条件或非默认范围

### 4. 第三方平台与费用前提

以下事项建议在正式 SOW 正文中同步列为项目通用前提：

- 第三方平台 API、账号、授权、测试环境、网络白名单及联调条件由甲方或甲方协调第三方提供

- 第三方平台接口调用费用、账号采购费用、订阅费用、AI Token 费用不包含在本期实施报价内，除非商务合同另有明确约定

- 如第三方平台接口能力、字段质量、频率限制或授权策略发生变化，双方应基于实际条件调整接口方案、交付计划与验收安排

## 5. 功能点逐条追踪矩阵

## 见附件《西域MRO数智化投标管理平台功能响应一览V2.0》

## 6. AI 能力说明

因为不同大模型，国内外大模型的能力有差异，适用性也不同，建议采用主流大模型API聚合平台，这样既保留了AI能力，又为以后扩展AI应用保留灵活度。